辉南县城区管道燃气特许经营项目

实施方案

（征求意见稿）

辉南县住房和城乡建设局

山东源设工程技术有限公司

二〇二五年三月

目  录

第一章 总  则	1

1.1 制定目的	1

1.2 制定依据	1

1.3 实施原则	1

第二章 项目概述	2

2.1 实施背景	2

2.2 项目名称及实施机构	3

2.2.1 项目名称	3

2.2.2 实施机构	3

2.3 项目类别、经营区域及经营期限	3

2.3.1 项目类别	3

2.3.2 经营区域	3

2.3.3 经营期限	3

2.4 经营内容、运作方式及资金来源	3

2.4.1 经营内容	3

2.4.2 运作方式	4

2.4.3 资金来源	5

2.4.4 交易结构	5

第三章 项目的必要性及特许经营者具备条件	5

3.1 项目必要性	5

3.2 特许经营者应当具备的条件	7

3.3 特许经营涉及的国有资产管理要求	7

3.3.1运营管理与监督	7

3.3.2信息管理与保密	8

第四章 特许经营实施的关键	8

4.1 产品质量	8

4.2 价格变动风险	9

4.3 因价格变动对投标人影响的动态应对机制	9

第五章 天然气销售价格及投资回报测算	9

5.1 销售价格	9

5.2 回报机制	10

5.3 回报测算	10

第六章 项目可行性及特许经营可行性论证	10

6.1 项目可行分析	10

6.2 特许经营可行论证	11

第七章 实施思路及要求	12

7.1项目实施思路	13

7.2 公开招标依据	13

7.3 公开招标主体条件	13

7.4特许经营项目实施步骤	14

7.5 政府职能部门的监管职责	15

7.5.1 辉南县人民政府职责	15

7.5.2 辉南县住房和城乡建设局职责	15

7.5.3 政府其他部门的监管职责	16

7.6 政府主管部门的监管措施	17

7.7协调推进机制	18

第八章  政府承诺和保障	18

第九章  特许经营期限届满后资产处置方式	19

9.1 特许经营期届满资产移交	19

9.2 资产移交办法	20

- 第一章 总  则

- 1.1 制定目的

为规范辉南县城区管道燃气特许经营活动，维护管道燃气用户和经营企业合法权益，保障公众生命财产和公共安全，促进管道燃气事业高质量发展，结合辉南实际，制定本实施方案。

- 1.2 制定依据

1.《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（2024年1月31日经国家发展改革委第8次委务会通过，2024年3月28日国家发展改革委、财政部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、中国人民银行令第17号公布，自2024年5月1日起施行）；

2.《城镇燃气管理条例》（中华人民共和国国务院令第583号）；

3.《市政公用事业特许经营管理办法》（建设部令第126号）；

4.《燃气经营许可管理办法》（建城规〔2019〕2号）；

5.《吉林省燃气管理条例》（2004年1月13日吉林省第十届人民代表大会常务委员会第七次会议通过；根据2017年3月24日吉林省第十二届人民代表大会常务委员会第三十三次会议《吉林省人民代表大会常务委员会关于修改和废止〈吉林省农业机械管理条例〉等21件地方性法规的决定》修改）；

6.《吉林省燃气经营许可管理办法》（吉建规〔2024〕1号）；

7.《中华人民共和国招标投标法》；

8.《中华人民共和国政府采购法》；

- 1.3 实施原则

1.政府主导原则。制定实施方案，统筹考虑各种实际因素，明确合作目标、要求和实施步骤，指导和推进特许经营项目依法实施。

2.公平公正原则。立足民生和公众利益，保障城区燃气供应安全，依托特许经营项目实施，促进辉南县燃气行业健康持续发展。

3.协商合作原则。发挥企业融资、专业、技术和管理优势，提高公共服务质量和效率，保护企业合法权益，保障特许经营的持续性和稳定性。

4.有效监管原则。通过实施方案建立健全城市燃气的政府监管体系，确保特许经营者的日常运营、维护、管理得到有效监管。

- 第二章 项目概述

- 2.1 实施背景

城市管道燃气设施是重要的市政公用基础设施之一，是城市经济和社会发展的重要载体，直接关系到社会公众利益，关系到人民群众的生活质量，关系到城市经济和社会的可持续发展，具有显著的基础性、先导性、公用性和自然垄断性。

我国城镇燃气行业面对城镇管道天然气加速普及，存在两大难题：一是建设资金缺口比较大，二是行业改革相对滞后。管道燃气特许经营制度则是实现市政公用事业市场化的主要形式，取得特许经营权的企业可以发挥其在资本市场上的融资能力和技术管理优势，解决项目运营、改扩建及维修资金，向社会提供协议规定的产品服务，通过政府核定的价格获得回报，经营期满后再收回特许经营权。因此，特许经营的方式完全遵循市场经济规律机制，既发挥了企业追求利益积极性，又解决了政府深化改革遇到的难题，是发展我国城镇燃气事业的必由之路。同时，依托城区天然气加快普及，可助推实现国家和省、市关于大气污染防治、蓝天保卫战及碳达峰工作目标。

“气化吉林”梅桦线辉南段长输管线及分输站已竣工，而与上游管道开口对接的主体是企业，必要条件是企业拥有城区管道燃气特许经营权，加快实施城区管道燃气特许经营项目，依照法定程序确定特许经营者，已成为当前工作的重中之重。同时，我县确定了年度内实现东部新城及部分高层建筑天然气通气、三年内实现城区天然气全覆盖的发展目标，由于城区天然气项目投资体量较大，给特许经营项目运作方式选择带来了诸多限制，为破解实际因素制约，遵循依法依规推进实施的原则，研究确定特许经营项目的实施路径。

- 2.2 项目名称及实施机构

### 2.2.1 项目名称

辉南县城区管道燃气特许经营项目（以下简称本项目）。

### 2.2.2 实施机构

辉南县人民政府授权辉南县住房和城乡建设局作为本项目实施机构（以下简称实施机构）。

- 2.3 项目类别、经营区域及经营期限

### 2.3.1 项目类别

管道燃气经营和供应。

### 2.3.2 经营区域

辉南县城区，包括三个街道及经济开发区（详见附件1）。

### 2.3.3 经营期限

经营期限30年。以正式签订《辉南县城区管道燃气特许经营协议》（详见附件2）并生效之日起计算。

- 2.4 经营内容、运作方式及资金来源

### 2.4.1 经营内容

由政府投资建设门站、调压站和管道等燃气设施。由特许经营者管理经营城区管道燃气，并承担燃气管道等相关设施的维修养护等职责，后期改扩建相关事宜将视特许经营者实际发展状况，届时由政府确定投资方式和投资额。具体经营内容包括：

1.在特许经营区域范围内向符合用气条件的各类城市管道燃气用户销售管道燃气；

2.在特许经营区域范围内运营、维护、抢修门站和分输站后、门站前燃气设施及门站后中低压管道燃气设施（不含工商业用户至市政管网计量表后设施）；

3.在特许经营区域范围内依照相关法律法规及物价主管部门审定的价格进行收费。服务标准应符合国家现行标准《燃气服务导则》GB/T

28885要求；

4.未经实施机构同意不得擅自拓展或者调整其业务范围。

### 2.4.2 运作方式

运作方式：转让－运营－移交（TOT模式）。

转让方式：本项目转让内容为特许经营权。实施机构根据第三方评估机构确定的特许经营权评估价值，通过政府采购公开招标，以不低于评估价值的有偿方式转让给特许经营者，特许经营协议签订后，第一年内支付特许经营权转让费的20%，剩余款项自特许经营协议签订后的第二年起并于两年内缴齐。特许经营协议签订前，特许经营者需一次性支付履约保证金500万元，如特许经营者未按照约定期限、比例缴纳特许经营权转让费用或违反特许经营协议的约定，履约保证金不予返还，承担相应违约责任并履行相应义务。

资产权属：特许经营权在特许经营期限内归特许经营者所有。特许经营者在特许经营期限内拥有项目资产的管理使用权。

### 2.4.3 资金来源

本项目转让和运营期资金由特许经营者自筹。项目资本金以外的资金，可由特许经营者采用银行贷款、股权借款等多种形式筹集，以保证项目运营管理。经辉南县住房和城乡建设局批准，为本项目融资之目的，特许经营者可以对本项目经营收益及自有资产进行质押。

### 2.4.4 交易结构

- 第三章 项目的必要性及特许经营者具备条件

- 3.1 项目必要性

（1）助力“双碳 ”目标的实现

国家主席习近平在第75届联合国大会期间提出，二氧化碳排放力争于 2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。“双碳”目标下，天然气作为清洁低碳的化石能源，其污染物排放和碳排放低于煤炭和石油，是替代煤炭、石油的主要能源之一，天然气作为化石能源向非化石能源过渡的“桥梁”，在“十四五”时期，天然气可以做到惯性发展，用气需求会保持一定增速。“十四五”及未来一段时间，燃气行业要立足“双碳”目标和经济社会新形势，统筹发展和安全运行，提高源、网、荷、储在内的系统灵活性，不断完善产供储销体系，满足经济社会发展对清洁能源增量需求，推动天然气对传统高碳化石能源存量替代，支撑新能源规模化发展，构建现代能源体系下天然气与新能源融合发展新格局，实现行业高质量发展。

（2）满足城市发展规划和城市建设的要求

城市燃气工程属于基础设施建设，必须在城市总体规划和城市建设规划的指导下进行，并作为工程设计和建设的主要依据。城市燃气工程作为城市基础设施中的一部分，将使辉南县基础设施进一步完善。这对于改善投资环境，实现可持续发展战略，优化能源结构，推动城市建设，带动经济增长，都具有积极的作用。

（3）提升城市居民生活质量的要求

管道输送是安全、稳定、高效的燃气运送方式。由于燃气采用管道输送，居民不需要定期补充液化石油气，天然气是清洁、高效的能源，项目的建成会方便居民生活、减少家务劳动、改善居住环境、提高生活质量。

（4）提高城市居民用气安全性的要求

辉南县城区居民用户仍以瓶装液化石油气为主要燃料，管理分散或缺失，安全隐患极大。近几年，我国燃气事故频发，通过对事故的调查统计分析，液化石油气用户占比较大，造成人员伤亡和财产损失，令人痛心、令人警醒。本项目的建成会提高居民用气的安全性，由特许经营者统一巡查管理，保障安全。

（5）城镇燃气规划发展的需要

城市燃气是现代化小康城市人民生活和工业生产的一种主要能源，发展城市燃气，可以节约能源，减轻城市污染，提高人民生活水平，促进工业生产，提高产品质量，社会综合经济效益显著，发展城市燃气，是改善城市投资环境，提高城市品位，加强城市基础设施建设的主要措施之一。改变传统的以燃煤、烧油为主的燃料结构对环境造成的污染，治理环境，减少污染已刻不容缓，所以使用天然气这种优质清洁能源作为城市居民和工商业用户的的燃料，是从根本上减少大气污染物中的二氧化硫、烟尘等排放量，提高人民生活质量最为直接和有效措施。

本项目对完善城市基础设施，改善投资环境，节约能源，社会效益和经济效益非常显著，对改变能源结构和环境方面是十分必要的，故本项目的建设是充分必要的。

- 3.2 特许经营者应当具备的条件

本项目采购标的是具备对本项目进行投资、融资和运营维护能力的特许经营者。基于采购标的，从财务、法律、信誉、资质等方面设置资格条件如下：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.特许经营者具有燃气经营许可证；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7.法律、行政法规规定的其他条件。

特许经营者具体资格条件以实际招标确定的条件为准。

- 3.3 特许经营涉及的国有资产管理要求

### 3.3.1运营管理与监督

确保合规经营：特许经营者必须确保经营活动符合相关国有资产管理规定，严禁破坏国有资产及使其失去原有价值，不得擅自变更经批准的特许经营方案，提供的产品和服务必须符合合同约定或法律法规、行业标准规定的要求。

风险防控与责任追究：建立健全风险防范机制，对特许经营项目可能面临的市场风险、政策风险等进行评估和管控。同时，明确各方在国有资产管理中的责任，对造成国有资产损失的行为进行责任追究。

加强监督检查：政府相关部门要加强对特许经营项目中国有资产使用、运营等情况的监督检查，定期对国有资产的状况进行审计和评估，及时发现和解决问题，确保国有资产的安全和完整。

### 3.3.2信息管理与保密

建立信息档案：对涉及特许经营的国有资产信息进行收集、整理和归档，建立完善的信息管理系统，及时记录资产的变动情况、经营状况等，为管理决策提供依据。

强化保密措施：特许经营者对涉及国家安全的事项负有保密义务，并应当建立和落实相应保密管理制度。实施机构、有关部门及其工作人员对在特许经营活动和监督管理工作中知悉的特许经营者商业秘密负有保密义务。

- 第四章 特许经营实施的关键

- 4.1 产品质量

管道燃气特许经营企业建立质量保证体系，确保其向用户所供应的燃气质量、管输和灶前压力、燃烧热值、华白指数、燃气加臭等方面符合国家相关文件规定的质量要求。

管道燃气的质量应符合以下要求：

1.天然气气体质量应符合国家现行标准《天然气》GB17820-2018中的相关规定。

2.燃气加臭应符合国家现行标准《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版）中的相关规定。

3.燃气供气压力应符合国家现行标准《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版）中的相关规定。

- 4.2 价格变动风险

管道燃气销售价格执行当地政府发改部门批准的销售价格向其服务范围内的用户收取费用。其它有偿服务价格标准亦须经当地政府物价主管部门批准。

项目的运行过程中，燃气价格是波动的，本项目价格风险由特许经营者承担。

- 4.3 因价格变动对投标人影响的动态应对机制

因非管道燃气特许经营者原因造成的经营成本发生重大变动时，企业可提出城市管道燃气收费标准调整申请。建立燃气销售价格与上游供应价格实行联动机制，在特许经营期间，如遇上游燃气供应价格调整，管道燃气特许经营者可自行对非居民用户的燃气售价作相应幅度的调整，并向物价部门报备。

- 第五章 天然气销售价格及投资回报测算

- 5.1 销售价格

参照周边县（市）过渡期点供天然气销售价格，初步拟定了城区天然气点供价格体系：2026年前居民4.5元/立、非居民4.9元/立；2026年后居民3.65元/立；非居民3.97元/立。管道供气后由发改部门审核批准居民用气价格，非居民用气价格由特许经营者结合市场行情与用户协商确定。

- 5.2 回报机制

特许经营期限内，特许经营者负责项目的运营（改扩建）投资、维护工作，通过向燃气用户供气并收取燃气费的方式回收投资并获得合理收益，根据项目财务测算结果，项目能实现收支平衡，因此本项目回报机制为使用者付费。

- 5.3 回报测算

通过市场预测、基础数据、总成本费用预测（2026年前购气价格3.65元/立；2026年后购气价格2.4元/立）、特许经营者收入（2026年前非居民配气单价4.9元/立，居民配气单价4.5元/立；2026年后非居民配气单价3.97元/立，居民配气单价3.65元/立），确定全投资静态回收期为11.48年，考虑不确定性因素，在特许经营期限30年内，按照特许经营回报机制，财务指标满足项目投资评价要求，具有可投资性，且满足正常融资条件，在特许经营期限内，特许经营者获得的收入可覆盖项目全生命周期运营成本，项目收益水平合理，财务分析结论为合格（详见附件3）。综合考虑本项目特点和市场接受程度，结合财务测算结果，本项目特许经营期限为30年。

- 第六章 项目可行性及特许经营可行性论证

- 6.1 项目可行分析

1.有利于长期提高能源领域公共服务质量效率，促进地区燃气事业健康发展。通过实施本项目，综合考虑运营资质、经验业绩、资金实力、人才队伍等条件，鼓励社会资本参与运营城区燃气基础设施，依法采用公平竞争方式择优选择符合要求的特许经营者，可以充分调动社会资本的积极性，发挥其在专业、技术和管理方面的优势，吸收先进运营管理经验，提高燃气利用工程的运营维护效率与质量，降低运营维护成本，长期有效地提高公共服务质量和效率。不仅可以有效缓解政府管理压力，同时对燃气产业链上下游企业和行业也具有正向的拉动作用，有助于推动燃气事业和地方经济高质量发展。

2.有利于实现风险的优化配置。通过实施本项目，政府与特许经营者建立利益共享、风险分担及长期合作关系，政府在实现把控项目公共服务质量的同时，能够将项目的市场风险合理地分配给特许经营者承担，降低政府运营风险，充分发挥双方的各自优势。

3.有利于加快政府职能转变。通过实施本项目，能够有效减少政府对微观事务的干预，集中力量做好行业政策制定、发展规划、市场监管和指导服务，确保将有限的人力和物力投入到对项目的监管、绩效评价等层面，不仅能保证公共服务质量，又能提高公共服务效率，实现政府角色从过去的市政基础设施和公共服务的直接“提供者”转变为特许经营者的“合作者”以及特许经营项目的“监管者”。

- 6.2 特许经营可行论证

1.符合国家的根本政策导向。本项目采用特许经营模式实施，符合《关于深化投融资体制改革的意见》（中发〔2016〕18号）《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发〔2014〕60号）等国家基础设施和公共服务领域投融资体制机制改革的政策精神，符合《基础设施和公用事业特许经营管理办法》等相关法律法规的基本要求。采用规范科学合理的特许经营方式实施本项目，可以破解现阶段城区普及天然气的诸多实际困难，提供优质可靠便捷的公共服务。

2.降低项目全生命周期成本。本项目作为能源领域民生项目，属于国家力推的引入特许经营者的重点领域范畴，以特许经营模式引进特许经营者进行运营，契合“利益共享、风险共担”的主旨，通过引入具有先进技术优势和丰富运营管理经验的社会资本参与项目运营，充分发挥其管理效率高和技术创新能力强的优势，通过建立绩效评价机制和风险分担机制，可以有效敦促特许经营者加强项目全生命周期成本控制，实现节约项目运营成本、提高公共服务的效率与质量、提升本项目运营管理水平的目标。

3.特许经营体系逐步规范化。自《市政公用事业特许经营管理办法》发布以来，特许经营模式近年来在供水、供气、供热、污水处理等基础设施和公共事业领域得到了广泛的运用，形成了共同竞争、百花齐放的良好市场环境，具备了探索特许经营模式的基础条件。在国家政策的大力引导下，燃气产业得到了持续快速健康地发展，燃气价格及调整机制逐步完善，市场需求规模相对稳定，具有较为健康的现金流，特别是《基础设施和公共事业特许经营管理办法》发布后，操作模式日益成熟规范，受到广大特许经营者的青睐。

4.具备较牢靠的经济可行性。本项目采用特许经营模式实施，燃气销售价格由价格主管部门确定和调整，通过依法听证征求用户、经营企业和有关方面的意见，充分考虑到用户支付意愿与支付能力，形成了较为普遍的消费意愿，具备稳定的基础收益保障。通过财务分析，财务指标显示本项目在特许经营期限内，特许经营者获得的收入可覆盖项目全生命周期运营成本，并获得合理利润。因此，本项目采用特许经营模式具备经济可行性。

- 第七章 实施思路及要求

本项目通过政府采购公开招标确定特许经营者，签订特许经营协议明确经营权授予和取消、设施维护和更新、供气安全、质量和服务标准、双方权利和义务、违约责任、争议解决等具体事项，由特许经营者投资运营城区管道燃气，提供公共产品和公共服务。

- 7.1项目实施思路

1.立足实际、总体规划、分步实施、稳步推进；

2.市场运作、社会参与、自主经营、政府监管；

3.政府采购、公开招标、信息透明、程序公正。

- 7.2 公开招标依据

1.《基础设施和公用事业特许经营管理办法》第十六条：实施机构根据经审定的特许经营方案，应当通过招标、谈判等公开竞争方式选择特许经营者。

2.《中华人民共和国政府采购法》第二十六条：政府采购采用以下方式：（一）公开招标；（二）邀请招标；（三）竞争性谈判；（四）单一来源采购；（五）询价；（六）国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。公开招标应作为政府采购的主要采购方式。

- 7.3 公开招标主体条件

《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：供应商参加政府采购活动应当具备下列条件:（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

- 7.4特许经营项目实施步骤

1.辉南县住房和城乡建设局根据辉南县人民政府的授权，编制辉南县城区管道燃气特许经营项目实施方案。

2.辉南县住房和城乡建设局委托具有相应能力和经验的第三方机构，开展特许经营可行性评估，完善辉南县管道燃气特许经营权实施方案。

3.辉南县住房和城乡建设局根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》会同发展改革、财政、自然资源局等有关部门对辉南县城区管道燃气特许经营权实施方案进行审查，经审查认为实施方案可行的，各部门应当根据职责分别出具书面审查意见。

4.辉南县住房和城乡建设局综合各部门书面审查意见，报辉南县人民政府审定特许经营项目实施方案，并依法向社会公开。

5.报辉南县财政局备案后，发布公开招标公告（公告报名期限不少于5日），由不少于3家符合相应资格条件的供应商参与政府采购公开招标活动。

6.制定公开招标文件，经采购人书面同意后，向供应商发出，供应商按照招标文件的要求编制并递交投标文件。

7.评标小组根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审，编写评审报告。

8.由评标委员会推荐前三名，由采购人确定成交供应商，向成交供应商发出成交通知书。

9.经县人民政府批准，实施机构与成交供应商（特许经营者）签署特许经营协议。

10.特许经营者根据融资情况，按照特许经营权评估价格，按2.4.2条款支付特许经营权出让费用。

11.特许经营期满后，解除特许经营协议，特许经营者应保障管理的相关设施符合正常运行要求，由政府指定的实施机构重新履行手续选择新的特许经营者。

- 7.5 政府职能部门的监管职责

### 7.5.1 辉南县人民政府职责

辉南县人民政府组织建立管道燃气特许经营公众监督委员会，代表公众对管道燃气特许经营活动进行监督。

### 7.5.2 辉南县住房和城乡建设局职责

1.依法制止和排除或者要求有关部门依法制止和排除侵害特许经营权的行为；

2.监督特许经营者履行法定和特许经营协议约定的业务；

3.对特许经营者提供的管道燃气特许经营产品或者服务的质量、价格以及安全生产、设备维护保养等情况进行监督；

4.牵头组织财政、审计等相关部门对特许经营者每年进行财务审计和经营状况评估。

5.按照国家要求组织专家对特许经营者的经营情况进行中期评估，并向公众公布评估结果；

6.受理、处理公众对管道燃气特许经营活动的投诉；

7.制定管道燃气特许经营应急预案，在出现危及或者可能危及公共利 益、公共安全的紧急情况时，采取有效措施或者临时接管特许经营项目；

8.特许经营期限届满或者解除特许经营协议后，依照法律法规、规章的规定和特许经营协议的约定接收或者监督原特许经营者向新特许经营者移交项目；

9.每年向辉南县人民政府报告上一年度管道燃气特许经营实施情况；

10.法律法规、规章规定的其他职责。

### 7.5.3 政府其他部门的监管职责

市政公用事业的特许经营监管，其实是一个网状的综合管理体系，除 了行政主管部门的监管外，政府其他职能部门对其也有相关的监管职责， 应该在辉南县人民政府的统一领导下，各部门之间应建立定期沟通机制， 负责在特许经营期间对特许经营者的监管。其他政府职能部门监管职责如下：

1.县发改局。拟定辉南县燃气项目的总体布局、发展规划及政策措施，具体负责燃气项目包括新建、改建、扩建的立项审批核准工作；审核批准辉南县用户的燃气销售价格，其对于城市管道燃气经营企业对用户提供其他有偿服务，其价格标准也须经过审核批准，并会同辉南县住房和城乡建设局对城市燃气经营企业进行成本监管，评估其经营情况；

制定或者调整管道燃气特许经营产品及服务价格时，依法组织听证会并充分吸收听证会提出的意见。

2.县应急局。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督行业主管部门检查特许经营者安全生产和重大危险源。

3.县市场监管局。负责企业注册，监督管理各种燃气表具强制检定工作；综合管理燃气压力容器、压力管道等特种设备和安全监察工作；组织协调依法查处燃气行业违反质量、标准化、计量、压力容器、压力管道安全监察法律法规的行为。

4.县自然资源局。核发城市管道燃气相关项目的规划许可，负责设施及工程管线等项目的规划验线和规划核实。

5.县审计局。在审计监督职责范围内，对贯彻落实国家、省有关燃气建设事业的方针政策和法律法规的情况进行审计监督。

6. 县生态环境局。贯彻执行国家生态环境保护的方针政策和法律法规，参与拟订燃气行业与生态环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策。

7. 县水利局。贯彻落实国家、省有关涉水方针政策和法律法规；负责针对燃气管道与水体交叉的穿、跨越的方案审批。

8. 县财政局。依法行使财政执法职能，维护与燃气行业相关的财经秩序；对特许经营者的财务制度进行审查。

9.县交通局。依法对管道建设涉及的公路等项目进行监管审批。

- 7.6 政府主管部门的监管措施

政府对特许经营者的监管是公用设施市场化之后的必要措施，监管的目的是保证特许经营者的服务质量符合特许经营协议的有关规定，公众利益不受特许经营者的垄断地位所威胁和损害，确保特许经营者提供的公共服务的普遍性、稳定性、安全性、高质量、高效率、公平和价格合理。

本项目中，辉南县住房和城乡建设局对特许经营者的监管主要体现 在：

（1）特许经营者向辉南县住房和城乡建设局提交报告，包括：

每月十（15）日前向辉南县住房和城乡建设局提交上月份的经营报告， 报告应包括城市管道燃气经营企业上月的生产、财务、投诉处理情况等内 容，并附上月度的财务报表。

每年2月1日前向辉南县住房和城乡建设局提交上一年度的管道燃气质量检测报告。每年4月1日前向辉南县住房和城乡建设局提交上一年度的经营报告，经审计的上一年度的年度财务报表，以及本年度城市管道燃气发展、气量、投资项目计划报告，年度经营计划。每5年要向辉南县住房和城乡建设局提交5年经营计划。

（2）信息披露

辉南县住房和城乡建设局有权检查特许经营者信息公开的执行情况，包括服务和质量标准、燃气价格、抄表及收费、服务电话等，有权将对特许经营者开展的中期评估或年度评估结果的概要向社会公告。

（3）投诉监督机制

辉南县住房和城乡建设局有权受理公众就特许经营者的供气质量、抄 表、收费、停气、公共安全等事项的投诉并进行处置。

（4）现场检查

在不干预特许经营者正常的生产和经营活动的前提下，辉南县住房和城乡建设局有权单独或会同其他政府部门对特许经营者实施定期或不定期现场检查。

（5）中期评估

辉南县住房和城乡建设局对特许经营者进行两年一次的中期评估，或者在必要情况下实行年度评估，特许经营者应全力配合。

（6）市场秩序监管

为了维护辉南县企业的和谐稳定，特许经营者收取与工业用户就燃气价格协商达成一致后，可自行对工业用户的燃气售价作相应幅度的调整，但调整幅度应在国家调控的范围内，否则辉南县住房和城乡建设局有权视特许经营者未经批准擅自变动工业用户价格为违约行为。

- 7.7协调推进机制

辉南县人民政府成立特许经营项目协调推进工作专班，统筹推进本项目有序、平稳实施（详见附件4）。

- 第八章  政府承诺和保障

1.依照国家相关法律法规及有关技术标准对特许经营业务进行监管。

2.成立本项目协调工作专班，协助特许经营者经营过程中所需办理的批文和相关手续等，以加快推进本项目实施进展。

3.维护特许经营权的完整性。在特许经营期间，政府不得在已授予特许经营者特许经营权地域范围内，再将特许经营权授予第三方。

4.维护特许经营范围内燃气市场秩序。依法制止和排除或者要求有关部门依法制止和排除侵害特许经营权的行为。其他任何单位和个人不得以管道形式对特许经营区域内的用户进行直接供气。如有前述侵犯特许经营权的行为，政府保证全力予以制止。

5.对城市规划区内新建住宅小区，应执行“四同时”政策，即燃气管道与住宅应同时规划、同时设计、同时施工、同时验收。新建住宅未同步建设燃气管道设施的，政府及有关规划、住建等部门不予批准开工建设和组织验收。

6.积极推行环保政策，出台鼓励使用清洁能源天然气的相关政策，逐步提高清洁能源在城市中的利用比例，在城市内严格控制用煤量及排污总量，有效控制大气污染，为城市居民营造良好的生存环境。

7.保证特许经营者是特许经营区域内唯一的管道燃气经营商。对于特许经营区域内现在或者将来引入的管道燃气，特许经营者是唯一有权向上游燃气供应商购买燃气，并将燃气输送、销售给用户的公司。

8.制定临时接管管道燃气设施及运行预案，保证社会公众的利益。

9.提供其他必要的政策支持和扶持。

- 第九章  特许经营期限届满后资产处置方式

- 9.1 特许经营期届满资产移交

特许经营期限届满后，特许经营者把特许经营权及相关权益无偿、完好移交给辉南县人民政府或其指定单位，特许经营者确保移交的项目资产、设施不存在任何抵押、质押等担保权益或产权约束，亦不得存在任何种类和性质的索赔权。政府依法重新选择特许经营者，在同等条件下，本期特许经营者拥有优先权。

- 9.2 资产移交办法

如特许经营权发生变更，本期特许经营者资产都应在规定的时间内按 特许经营协议要求进行移交，资产移交范围包括但不限于：

1.归属于特许经营者的项目设施的建筑物、构筑物和设施；移交前要委托有资质的第三方对燃气管网及设施进行综合评估并达到使用要求，评估合格后方可移交。

2.与项目设施的运营维护相关使用的所有机械、设备、装置、零部件、备品备件、化学品以及其他动产；

3.在运营期内为项目设施的运营而购置和取得的资产、货物、无形资产等财产；

4.所有尚未到期的可以转让的保证、保险和其他合同的利益；

5.其他需要移交的资料、数据、管理软件等必要内容。